Курганская область

Белозерский район

Администрация Зарослинского сельсовета

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.11.2012г.             №52

д. Большое Зарослое

О муниципальной целевой программе «Социальное развитие села на 2013 – 2015 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.11. 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Зарослинского сельсовета Белозерского района Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Разработать и утвердить муниципальную целевую Программу

"Социальное развитие села на 2013 - 2015 годы" согласно приложению к настоящему Постановлению.

2.Настоящее Постановление    обнародовать на информационных  стендах Администрации  Зарослинского сельсовета в деревне Большое Зарослое и деревне Малое Зарослое.

3.Контроль за выполнением  настоящего  Постановления оставляю за собой.

Глава  Зарослинского  сельсовета                                         С.В. Абабкова

# Приложение

к Постановлению Администрации  Зарослинского

сельсовета от 01.11. 2012 г. №  "Об утверждении

целевой  Программы  "Социальное развитие села

на 2013 - 2015 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Социальное развитие села на 2013-2015 г.г.»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

социальное развитие села на 2013-2015 г.г.

| Наименование программы | Социальное развитие села на 2013-2015 г.г. |
| --- | --- |
| Основные разработчики программы | Администрация Зарослинского сельсовета |
| Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий программы | Администрация Зарослинского сельсовета Проектные и строительные организации, привлекаемые на конкурсной основе в установленном законодательством порядке, администрация муниципального образования Белозерский район |
| Цели и задачи программы | Реализация государственной политики по обеспечению населения д.Большое Зарослое и д.Малое Зарослое Белозерского района природным газом. Создание благоприятных условий для газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. Улучшение условий жизни населения |
| Сроки реализации программы | 2013-2015 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование Программы предусматривается из следующих источников: бюджет Зарослинского сельсовета Белозерского района местный бюджет: 1092,0 тыс.руб |
| Контроль за выполнением программы | контроль осуществляют администрация Зарослинского сельсовета Белозерского района и Зарослинская сельская Дума Белозерского района |

- Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Муниципальная целевая программа «Социальное развитие села на 2013-2015 г.г.» содержит мероприятия, направленные на осуществление газоснабжения жилых домов д.Большое Зарослое и д.Малое Зарослое Белозерского района Курганской области.

В 2011г на территории Зарослинского сельсовета был создан газовый кооператив «Зарослое», в проектной организации заказана проектная документация «Газоснабжение жилых домов д. Большое Зарослое и д. Малое Зарослое Белозерского района Курганской области». В июле 2012г. получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации объекта капитального строительства «Газоснабжение жилых домов д. Большое Зарослое и д. Малое Зарослое Белозерского района Курганской области». По результатам электронных торгов определен подрядчик. Срок сдачи объекта в декабре 2012г.

Начиная с 2013г. планируется осуществлять врезку к действующему газопроводу и пуск газа в жилых домах д. Большое Зарослое и д. Малое Зарослое.

В ходе реализации программы предусматривается выполнить строительно-монтажные работы на сумму 960 тыс. рублей и врезку к действующему газопроводу 132 тыс. рублей.

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней органов местного самоуправления Зарослинского сельсовета Белозерского района, муниципального образования Белозерский район,

областной и федеральный бюджет, а также внебюджетные источники финансирования.

2. Цели и задачи настоящей Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

обеспечение единого подхода к решению проблем газификации  района;

улучшение социально-экономических условий жизни  граждан

д. Большое Зарослое и д. Малое Зарослое;

создание систем газоснабжения природным газом.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи:

- по привлечению дополнительных ресурсов для обеспечения развития систем газоснабжения д. Большое Зарослое и д. Малое Зарослое;

- привлечению инвестиционных ресурсов потенциальных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных организаций;

В результате реализации мероприятий настоящей Программы:

предполагается проложить 4,930 км  газопровода;

создать условия для предоставления   постоянно проживающим на территории Зарослинского сельсовета Белозерского района, возможность пользования природным газом.

3. Перечень  мероприятий муниципальной целевой программы

"Социальное развитие села на 2013 - 2015 годы»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования на 2013 год | Ожидаемые результаты | Муниципальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газификация жилых домов д. Большое Зарослое и д. Малое Зарослое | местный бюджет | 960,0 | Газификация 65 квартир и домовладений | Администрация Белозерского района |
| 2 | Врезка уличного газопровода д. Большое Зарослое и д. Малое к действующему газопроводу | местный бюджет | 132,0 | Газификация 65 квартир и домовладений | Администрация Белозерского района |
|  | Итого по программе | местный бюджет | 1092,0 |  |  |

4. Ресурсное обеспечение настоящей Программы

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь1092,0 тыс. рублей, из них: строительно-монтажные работы – 1092,0 тыс. руб.

Источниками финансирования Программы являются:

Средства бюджета Зарослинского сельсовета Белозерского района.

5. Оценка социально-экономической эффективности программы

Результатом реализации мероприятий программы является:

развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры поселения;

создание лучших условий жизни и труда, обеспечение благоприятных, высокоэффективных условий производства;

стимулирует  привлечение, и закрепление кадров в экономике села;

улучшение социального климата в сельской местности;

увеличение объемов жилищного строительства на селе.

6. Критерии выполнения программы

|  | Критерии | Ед.изм | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство газопровода д.Большое Зарослое и д.Малое Зарослое | км. | 4,930 |
| 2 | Уровень газификации жилых домов Зарослинского сельсовета | % | 70 |